                                                                                                                                               zamek w Gołuchowie


[image: image1.jpg]



PROJEKT PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DZIEDZIŃCA

ZAMKU W GOŁUCHOWIE
SPIS
ZAWARTOŚCI:
TOM I:
(……………………………), MOSTEK nad fosą, (………………………….)
(………………………………………)
TOM III:
ZAŁĄCZNIKI:  RYSUNKI  INWENTARYZACYJNE,



(………………………………)

Warszawa, październik 2015 rok

TOM I:
(………………………………….), MOSTEK nad fosą, (……………………………)
SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Dane ogólne                                                                                                                               str.  
1.1. Lokalizacja

1.2. Przedmiot inwestycji i projektu

1.3. Podstawa formalno-prawna

1.4. Zespół projektantów i konserwatorów
2. Zakres opracowania

3. Materiały wstępne 

4. Zawartość dokumentacji

II. OPIS TECHNICZNY I PROGRAMY KONSERWATORSKIE                                                          str. 
1. Dane historyczne, historia budowlana i kolorystyka elewacji w ujęciu historycznym na podstawie ikonografii i dostępnych źródeł.                                                                             str.
2. Stan istniejący          
             (……………………………….)                                                                                              
2.8. Stan zachowania mostku nad fosą                                                                           str. 
(…………………………)
3. Zakres prac objętych projektem, ogólne wytyczne, założenia konserwatorskie. 
    Koncepcja prac.                                                                                                                          str.                                                            
(………………………..)
3.8. Prace konserwatorskie mostku nad fosą – program prac konserwatorskich    str. 
(………………………..)
4. Dane o wpływie na środowisko                                                                                                str. 
5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                  str. 
(………………………………)
V. DOKUMENTY W FORMIE ZAŁACZNIKÓW                                                                      str.  
1. Oświadczenie projektantów o kompletności dokumentacji.
2. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia Okręgowej Izby Architektów i Inżynierów
             Projektanci:
arch. Hanna Jung-Migdalska
inż. konstruktor Jadwiga Wójcik - Mincer
inż. mykolog Marian Kowalski –oraz przy ekspertyzie mykologicznej
mgr inż. Tomasz Federowicz –  oraz w projekcie instalacji odgromowej
inż. Kazimierz Krasuski –  oraz w projekcie instalacji odgromowej
Konserwatorzy: 
Joanna Goździewska   nr dyplomu ASP 7662
Mariusz  Tomasz Borkowski   nr dyplomu ASP  7753
Monika Sobota nr dyplomu SGGW – technolog -konserwator drewna zabytkowego

Sprawdzający :
arch. Helena Dzieduszycka – sprawdzający - branża architektura 
             inż.  Włodzimierz Zwierzchowski   -  sprawdzający – branża konstrukcja
             inż. Grzegorz Stodolski – sprawdzający – branża elektryczna
VI. SERWIS FOTOGRAFICZNY
Schematy lokalizacji zdjęć z numerami poszczególnych zdjęć znajdują się na płycie CD towarzyszącej dołączonej do dokumentacji projektowej.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Dane ogólne
1.1. Lokalizacja

Zamek w Gołuchowie jest położony we wsi Gołuchów, w gminie Gołuchów, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim, na działce nr 2005, obręb 0003 Gołuchów.

Zamek otacza park, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się lasy, a na południe od wsi położone jest Jezioro Gołuchowskie.

1.2. Przedmiot inwestycji i projektu
Niniejszy projekt został opracowany w celu otrzymania decyzji konserwatorskiej na realizację prac zgodnie z projektem i programami prac konserwatorskich oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiotem projektu są prace związane z  (……………………………………) programem konserwatorskim dla mostka nad fosą.
1.3. Podstawa formalno-prawna
· Umowa nr AZ-34/U/2015 z dnia 7.08.2015 roku
· Kwerenda archiwalna istniejącej dokumentacji i bibliografia
· Wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu
· Wykonany przez autorów projektu skaning laserowy zamku, opracowana na jego podstawie inwentaryzacja elewacji zamku, rzutu dachu   w skali 1:100, 

· Pomiar i rysunki detalu więźby dachowej w skali 1:100, 1:50 , 1:20 i 1:10
· Inwentaryzacja zewnętrznej stolarki okiennej i wybranej drzwiowej w skali 1:10
 z detalami w skali 1: 1
· Katalog elementów kamiennego wystroju elewacji z opisem
· Katalog zewnętrznej stolarki okiennej z opisem
· Katalog zewnętrznej stolarki drzwiowej z opisem
1.4 Zespół projektantów i konserwatorów
arch. Hanna Jung-Migdalska

arch. Tadeusz Rojewski

arch. Daniel Pyzalski i arch. Gabriela Dobrewa

tech. architektury Anita i Janusz Kaproń

inż. konstruktor Jadwiga Wójcik
inż. mykolog Marian Kowalski
mgr inż. Tomasz Federowicz i inż. Kazimierz Krasuski
Konserwatorzy:

Monika Sobota
Joanna Goździewska – Borkowska
Mariusz  Borkowski

Sprawdzający:
arch. Helena Dzieduszycka  i  inż.  Krzysztof Szczepański
2. Zakres opracowania
Tom I obejmuje:
       (………………………………………)
· (Prace konserwatorskie mostku nad fosą – program prac konserwatorskich)
(……………………….……………..)
Tom II obejmuje:
       (……………………………..)
Tom III zawiera załączniki do projektów, w tym:
       (……………………………..)
· Inwentaryzację mostka nad fosą

       (……………………………..)
3. Materiały wstępne
W trakcie w pracach przygotowawczych przeprowadzono kwerendę w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, w archiwum delegatury WUOZ w Kaliszu, Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie, oddziale terenowym NID w Poznaniu, archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu, archiwum Muzeum Zamku w Gołuchowie oraz w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego (spis materiałów archiwalnych w  załączeniu).
Bibliografia (wybór)

Bąbiak Grzegorz, Sobie, ojczyźnie czy potomności: wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010

Gołuchów, (w:) „Przyjaciel Ludu” 1838, t. 1, nr 21, s. 161-162

Guerquin Bohdan, Zamki w Polsce, Warszawa 1974

Hornung Zbigniew, Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce, (w:) Teka Komisji Historii Sztuki, Toruń 1959, s. 248

Izabella i Jan Działyńscy: mecenasi kultury, red. Barbara Wysocka, Gołuchów-Kórnik 2004

Jakimowicz Teresa, Zamek Leszczyńskich w Gołuchowie, (w:) Biuletyn Historii Sztuki, r. XVII, nr 1, 1955, s. 126-39

Jakimowicz Teresa, Zamek w Gołuchowie, (w:) Studia muzealne, t. III, 1957

Jakimowicz Teresa, Viollet-le-Duc, architekt-konserwator i jego związki z Polską, (w:) Ochrona zabytków, 1966, r. XIX, nr 3, s. 10,11

Jakimowicz Teresa, Architektura świecka w Wielkopolsce w latach  około 1540 do ok. 1630, (w:) Studia nad renesansem w Wielkopolsce, Poznań 1970

Jakimowicz Teresa, Renesansowe rezydencje w Wielkopolsce, Poznań 1971

Jakimowicz Teresa, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI, Warszawa-Poznań 1979

Jakimowicz Teresa, Jastrząb-Marek Danuta, Gołuchów, Warszawa 1984

Jaroszewski Tadeusz Stefan, Wiśniewski M., Polska: pałace i zamki, Warszawa, 1996

Jaroszewski Tadeusz Stefan, Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., (w:) Tradycja i innowacja, Warszawa 1981

Katalog strat wojennych 1939-1945, oprac. Maria Romanowska-Zadrożna, (w:) Cenne, Bezcenne, Utracone, 2011, nr 3, s. 44-45

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t V., Województwo poznańskie, z 19., Powiat pleszewski, Warszawa 1959

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t V., Województwo poznańskie, z 21., Powiat rawicki, Warszawa 1971

Kąsinowska Róża, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2006

Kondziela Henryk, Prace konserwatorskie w zamku gołuchowskim w latach 1970-1976, (w:) Studia Muzealne 1982, t. XIII, s. 128-148

Korespondencje czasopisma „Kłosy”, Poznań 1880 (Kłosy, 1880, t. XXXI, nr 294, s. 179)

Kręglewska-Foksowicz Ewa, Linette Eugeniusz, Powidzki Janusz, Sławska Aniela, Sztuka baroku w Wielkopolsce, (w:) Biuletyn historii sztuki, 1958, nr 1, s. 57

Kubaszewski Adam, Zamek (Gołuchów): zapiski - Gołuchów 1886?

Ławniczak Grażyna, Kwietniki gołuchowskie: projekty Adama Kubaszewskiego – ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej, (w:) Architektura Krajobrazu, 2011, nr 1, s. 15-26, 11

Łoza Stanisław, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954

Maisel Witold, Budowle Jana Baptysty Quadra w świetle poznańskich materiałów archiwalnych, (w:) Biuletyn Historii Sztuki, r. XV, 1953

Mężyński Andrzej, Gołuchów Jana Działyńskiego 1853-1874, (w:) Studia Muzealne, t. XID, 1982

Mężyński Andrzej, Jan Działyński, 1829-1880, Wrocław-Warszawa 1987

Nowakowski Jerzy, Nieznane rysunki gołuchowskie Charles’a Biberon, (w:) Studia Muzealne, t. XIII, 1982

Pajzderski Nikodem, Przewodnik po Muzeum w Gołuchowie, Poznań 1913

Raczyński Edward, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego.., t. 1-4, Poznań 1842-43

Skuratowicz Jan, Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań 1981

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. III, Wrocław-Warszawa 1975

Sokołowski Marian, Studia i sztuka z dziejów sztuki i cywilizacji, t. 1, Kraków 1899, s. 327-371

Strzałko Maria, Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, t. 2, Warszawa 1997

Strzałko Maria, Wielkopolskie zamki, Poznań 2006

Strzałko Maria, Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Poznań 2006

Trzy ogniska sztuki w Wielkopolsce (Kórnik, Rogalin, Gołuchów), (w:) Nowiny krajoznawcze 1932, nr 16, s. 1-2

Zadra J., Zmierzch Czartoryskich, Warszawa 1969

Zagrożone zbiory i zabytki Wielkopolski, (w:) Kurier Warszawski 1914, nr 344 (13 XII)

Zespół pałacowo-parkowy w Gołuchowie i w Kórniku. Mecenat Izabelli i Jana Działyńskich, oprac. Barbara Wysocka, (w:) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2003, nr 26, s. 284-285

(wzmianka) Architekt, r. XVII, 1922, z. 3-4, s.38

4. Zawartość dokumentacji
Całość projektu zawiera część opisową, rysunkową i serwis fotograficzny.
II. OPIS TECHNICZNY I PROGRAMY KONSERWATORSKIE
1. Dane historyczne, historia budowlana i kolorystyka elewacji w ujęciu historycznym na podstawie ikonografii i dostępnych źródeł.

Dane Historyczne
Zamek w Gołuchowie, położony rzeczką Trzemną, jest owocem historycznych nawarstwień trzech głównych faz budowlanych. Piwnice, pod tarasem dziedzińca, sięgają II połowy XVI wieku. Wraz z fundamentami belwederu i trzech wież są pozostałością dworu obronnego wzniesionego około 1560 roku przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego i protektora reform – Rafała Leszczyńskiego. Druga faza budowlana związana jest z synem Rafała – Wacławem Leszczyńskim, kasztelanem i wojewodą kaliskim, kanclerzem wielkim koronnym, który odziedziczył Gołuchów w 1592 roku i w początkach XVII wieku przekształcił w okazałą rezydencję magnacką.

W roku 1853 dobra gołuchowskie zakupił dla swego jedynego syna Jana, Tytus Działyński – właściciel dóbr kórnickich. W 1857 roku Jan Działyński poślubił Izabellę, córkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, przywódcy stronnictwa emigracyjnego Hotel Lambert. Izabella przebudowując zamek sprowadziła z Francji artystów, wśród których znajdowali się: architekt Maurycy August Ouradou, rzeźbiarz Karol Biberon i malarz Ludwik Breugnot. Pierwowzorem realizacji architektonicznej, stały się słynne zamki królewskie znad Loary, dlatego dzisiaj podziwiać możemy w Gołuchowie charakterystyczne wysokie, kryte łupkiem dachy, smukłe kominy i wystrój rzeźbiarski typowy dla tych XVI-wiecznych budowli francuskiego renesansu. Podczas trwających kilkanaście lat prac, wiele pochodzących z czasów Leszczyńskich detali zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego wystroju, zostało odrestaurowanych. 

Zamierzeniem Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej było utworzenie w odbudowanym zamku nie tylko rezydencji, ale i muzeum. Izabella zmarła w roku 1899 we Francji, ale pochowana została w Gołuchowie, w przebudowanej w tym celu kaplicy, znajdującej się na terenie parku. Na sześć lat przed śmiercią utworzyła Ordynację Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. W jej statucie gwarantowała ogólną dostępność swoich zbiorów oraz ich niepodzielność. To prywatne muzeum funkcjonowało nieprzerwanie do września 1939 roku. II wojna światowa stała się dla kolekcji Izabelli Działyńskiej tragedią. Zrabowane przez hitlerowców zbiory zostały wywiezione, wiele eksponatów zniszczono, inne zaginęły. Ocalała część kolekcji powróciła do Polski w 1956 roku z byłego Związku Radzieckiego.

Zamek w roku 1951 został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, którego zasługą są dwukrotnie przeprowadzane kompleksowe prace konserwatorskie, mające na celu usunięcie zniszczeń powstałych w latach 1939-1951. Nowy gospodarz wyposażył sale zamkowe we własne zbiory, m.in. wspaniałe gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję rzemiosła artystycznego. W miarę upływu czasu powracają do Gołuchowa zabytki pochodzące z kolekcji Izabelli Działyńskiej. Obecnie obejrzeć można część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku.

Informacje na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Historia budowlana. Kolorystyka elewacji w ujęciu historycznym na podstawie ikonografii i dostępnych źródeł

Znana ikonografia wskazuje, iż przed podjęciem przebudowy w XIX w. elewacje zamku były tynkowane, o barwie kremowo-żółtej. Jak dotąd nie odnaleziono informacji czy w trakcie odbudowy pierwotne tynki zostały całkowicie usunięte, choć wydaje się to prawdopodobne. Kolorystyka budowli uległa zapewne zmianie po odbudowie, jednak jednoznaczne określenie nowej kolorystyki z tego czasu jest trudne. Co prawda niektóre z rysunków projektowych Maurice Ouradou, wykonanych w latach 1876-1883, ukazują planowaną kolorystykę. Według tego źródła elewacje miały być szaro-różowe, natomiast elementy detalu zasadniczo jaśniejsze (białe, kremowe lub jasnoszare), przy czym nie można wykluczyć polichromii w obrębie przynajmniej niektórych elementów kamieniarki
. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie były to projekty ostateczne, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż kolorystyka taka została ostatecznie wprowadzona
. Część ikonografii z końca XIX w. sugeruje natomiast jaśniejszą i jednolitą kolorystykę, bliższą tej sprzed przebudowy, wiarygodność tego rodzaju przekazów również budzi jednak zastrzeżenia. W rzeczywistości prawdopodobnie pierwotne są częściowo zachowane tynki o barwie szaro-brunatnej (w partiach nieobjętych rekonstrukcją w latach (1970-1876) brak, bowiem informacji o poważniejszych pracach przy elewacjach, które miałyby miejsce w 1 poł. XX w. Co więcej, wg literatury prace przeprowadzone w latach siedemdziesiątych stanowić miały pierwszą kompleksową renowację elewacji, co nie wyklucza jednak wcześniejszych remontów o ograniczonej skali
.

Podobnie brak jednoznacznych informacji dotyczącej pierwotnej kolorystyki kamieniarskiego detalu architektonicznego, zarówno tego pochodzącego z XVII w., jak i wprowadzonego w czasie odbudowy w XIX w. Co istotne, rysunki projektowe Ouradou nie zawierają żadnych wskazówek odnośnie do kolorystyki, co wskazuje, iż była ona opracowywana „na bieżąco” przez Izabellę Działyńską i czynnych na miejscu kamieniarzy i malarzy. 

W latach tuż po zakończeniu wojny zamek uległ częściowej dewastacji wskutek braku opieki i przeznaczeniu go na cele użytkowe, w tym magazynu zboża, brak jednak dokładnych informacji, co do stanu elewacji
. Po tym, gdy w roku 1951 zamek stał się częścią Muzeum Narodowego w Poznaniu, przeprowadzono w nim niezbędne remonty, co umożliwiło udostępnienie go zwiedzającym w roku 1962
. Wg literatury prace te objęły jednak tylko wnętrza budynku
. W okresie powojennym stan budynku był zły, jednak przez wiele lat nie podjęto renowacji elewacji - choć oczywiście nie można wykluczyć lokalnych napraw. 

Pierwsze kompleksowe prace przy elewacjach przeprowadzono dopiero w latach 1970-1976. Zdecydowano się wtedy pozostawić większość starych tynków na elewacjach (w świetle dostępnych informacji chodzi tu prawdopodobnie o tynki pochodzące z czasu odbudowy zamku w XIX w.). Jedynie w tych miejscach, gdzie stare tynki były silnie uszkodzone, zostały one skute
. W tych miejscach płożono następnie tynk wapienny o grubości 1,3-1,5 cm, pokryty chropowatym narzutem. Następnie partie pokryte starym i nowym tynkiem scalono kolorystycznie za pomocą farby wapiennej
. W trakcie prac prowadzonych w latach siedemdziesiątych przeprowadzono też remont partii cokołowych elewacji, w tym w obrębie fosy. Wg dostępnych informacji w południowej części budynku skuto pas lica muru przy cokole budynku do wysokości 50 cm i głębokości 2 cm. Skute powierzchnie wyrównano zaprawą cementową. Całość fundamentu wzmocniono opaską żelbetową. Wykonana została ponadto izolacja pionowa murów po stronie północnej, zachodniej i południowej na głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu, przez wprowadzenie papy bitumicznej przyklejonej na zimno. Poważne prace przeprowadzono też w obrębie kondygnacji piwnic w elewacji północnej. Skuto tu zniszczone warstwy tynku i ceglanego lica muru, po czym położono płyty korytkowe, na które nałożono warstwę betonu, którą następnie otynkowano
.

Literatura:

Róża Kąsinowska, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Poznań 1993

Henryk Kondziela, Prace konserwatorskie na zamku w Gołuchowie w latach 1970-1976, „Studia Muzealne” 13 (1982), s. 128-148

2.Stan istniejący

(…………………………………………………………….)
2.8. Stan zachowania mostku nad fosą

Opis

Mostek leży nad suchą fosą, na przedłużeniu alei parkowej prowadzącej do głównego i jedynego wejścia z zewnątrz na dziedziniec zamku. Posadowiony jest na konstrukcji w formie arkady. Elewacje arkady są otynkowane, archiwolta zaś wykonana jest z kamiennych ciosów. Zwieńczone są wałkowym, kamiennym gzymsem. Na nim ustawiona jest balustrada złożona z podwaliny, na której ustawiono tralki z nakrywą. Poszczególne elementy nakrywy łączone są żelaznymi kotwami. Na podstawie analizy makroskopowej wydaje się, że do wykonania kamieniarki mostka użyto piaskowca. Wykładzina posadzki wykonana z płyt o zróżnicowanej wielkości ułożonych nieregularnie, ze spadkiem z trzema uskokami w kierunku alei parkowej. Ostatni uskok , wchodzi w nawierzchnię alei, wykonany z rzędowej kostki brukowej.

Stan zachowania

Konstrukcja mostka jest stabilna. Na sklepieniu i elewacjach bocznych arkady widoczne są skutki infiltracji wody opadowej – na tynkach utworzyły się zacieki, wyplamienia oraz kolonie mikroorganizmów. Tynki są zdezintegrowane, ich powierzchnia wypłukana straciła pierwotne lico i fakturalne opracowanie.

Wszystkie elementy kamienne są pokryte szarymi nawarstwieniami typu atmosferycznego i różnokolorowymi koloniami mikroorganizmów – mchów, porostów, glonów i innych drobnoustrojów – zielonych, szarych, żółtych, brązowych. Spoiny i łączenia kamienia były prawdopodobnie wymienione – są założone niechlujnie, roztarte na lico kamienia. Obecnie wiele z nich popękało i odspoiło się od kamiennych elementów. Ubytki w elementach kamiennych uzupełnione są zaprawami na bazie spoiwa cementowego z grubym kruszywem. Ich powierzchnia jest obecnie zdegradowana – wypłukana, podobnie jak kamień pociemniała i porośnięta drobnoustrojami. Naprawy te wiązać należy z remontem przeprowadzonym w latach 1970-76 przez PP PKZ. Szereg elementów, zwłaszcza tralek, jest popękanych i obluzowanych. Płyty wykładziny mostka pozbawione są spoinowania, część z nich nosi ślady urazów mechanicznych, jest pęknięta.

………………………………………………………………………………………….
3. Zakres prac objętych projektem, ogólne wytyczne, założenia konserwatorskie. Koncepcja prac.
Zamek w Gołuchowie jest jednym z unikatowych przykładów zabytku architektury w Polsce zachowanego w kształcie, jaki nadała mu ostatnia znakomita Właścicielka, zarazem autorka koncepcji jego odbudowy. Izabella Działyńska - miłośniczka i znawczyni sztuki - wykreowała Zamek w Gołuchowie uwypuklając jego renesansowy charakter w stylu zamków francuskich dodając jednocześnie akcenty romantyczne, zgodnie z trendami epoki. Sprowadzając dzieła sztuki i elementy architektoniczne z Włoch, Francji, Hiszpanii i in. stworzyła niezwykły kostium pełen symboli i odniesień zarówno do antyku jak i związków Gołuchowa z historią Polski. Wkomponowany w założenie parkowe w stylu angielskim odznacza się zamek gołuchowski niepowtarzalnym klimatem. Forma architektoniczna Zamku, położenie oraz szlachetna patyna tworzą zestaw wyjątkowych wartości z punktu widzenia historii sztuki oraz konserwacji, wysoko cenionych przez Waltera Frodla
 - takich jak autentyczność, dawność oraz malowniczość.  Planowane działania konserwatorskie powinny być podporządkowane i służyć zachowaniu tych wartości. Oczywiście obecny stan wielu elementów zabytku wymaga interwencji budowlanej i konserwatorskiej. W aspekcie technicznym podstawowym celem planowanych prac jest zatrzymanie procesów destrukcyjnych, wyeliminowanie bądź ograniczenie wpływu czynników niszczących, przywrócenie materiałom właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz zabezpieczenie obiektu na przyszłość. Realizacja tych celów powinna zostać przeprowadzona tak, aby nie naruszyć tych zasadniczych, stanowiących o wyjątkowości zabytku, wartości. 

Dlatego w uzgodnieniu z Inwestorem autorzy projektu rekomendują zachowawczą koncepcję konserwacji, w której ingerencje i wymiany zabytkowej materii zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Preferowane będą techniki i rozwiązania technologiczne pozwalające utrzymać jak najwięcej istniejącej materii. Eliminowane będą tylko te materiały, które utraciły walory techniczne, szkodliwie wpływają na stan zabytku, są wadliwe i nieestetyczne. 

Wygląd Zamku po pracach nie powinien ulec zasadniczym zmianom. Detal architektoniczny po usunięciu nawarstwień biologicznych i atmosferycznych stanie się bardziej czytelny, dzięki czemu odzyska znaczenie w porządkowaniu artykulacji architektury elewacji. Odsłonią się zatracone z powodu zabrudzeń artystyczne wartości detali rzeźbiarskich – możliwe będzie prześledzenie ich formy, ale także zapoznanie z treścią obecnie nieczytelnych przedstawień. Tam gdzie detal kamienny pełni rolę konstrukcyjną należy przewidzieć pełen zakres zabiegów, które pozwolą przywrócić wymagane walory użytkowe. Charakter tynkowanych fakturalnie płaszczyzn ścian w odcieniu ciepłej szarości (zbliżonej do koloru piaskowca) stanowiących tło dla detali kamiennych powinien pozostać bez zmian. Tynki należy delikatnie oczyścić oraz naprawić. W miejscach, w których wymiana bądź uzupełnienia będą konieczne należy zastosować oryginalną technikę. Scalenie technologiczne oraz estetyczne tynków zabytkowych z uzupełnieniami powinno odbyć się za pomocą powłok transparentnych, w technikach mineralnych. Wykluczone jest kryjące przemalowanie całości. Innego podejścia będzie wymagała renowacja tynków ciągnionych – te były malowane kryjąco. Podczas prac należy zbadać, jaka była kolorystyka tych elementów. Można jednak założyć, że prawdopodobnie imitowała kolor naturalnego kamienia. Po uzyskaniu wyników badań konieczne będzie zaproponowanie ich kolorystyki.

Ważne będą także decyzje odnośnie do zakresu remontu opierzeń blacharskich. Część z nich, być może zabytkowych, została wykonana z blachy ołowianej, ale nie zawsze działa prawidłowo. Zaleca się wymianę  cynkowych obróbek na obróbki tytan-cynk. Obróbki wykonane z ołowiu należy w toku prac dokładnie przejrzeć i wymienić te, które działają w sposób wadliwy. Warto pozostawić, jako przykład historycznych, tradycyjnych rozwiązań te obróbki wykonane z blachy ołowiowej, które zachowały walory użytkowe.

Prace elewacyjne powinny objąć także uporządkowanie wszelkiego rodzaju instalacji – kamery monitoringu, oświetlenie, odgrom. Obecnie okablowanie i urządzenia oraz zwody instalacji odgromowej poprowadzone są nieestetycznie, szpecą wygląd elewacji. 

Podczas prac, które powinny być wykonywane przez doświadczony zespół, pod nadzorem i z udziałem dyplomowanych konserwatorów należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie zachowane ślady opracowania tynków i detali kamiennych, które pozwolą usystematyzować chronologię oraz kolorystykę poszczególnych partii dekoracji elewacji. Dlatego przystępując do prac konserwatorskich na każdej ścianie należy wyprzedzająco przeprowadzić dodatkowe prace sondażowe i odkrywkowe w obrębie wypraw tynkarskich. 
(………………………………………………………………………………..)
3.8. Prace konserwatorskie przy mostku nad fosą – program prac konserwatorskich
Wytyczne

Mostek wymaga kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni, aby zapobiec przesiąkaniu wód opadowych i wnikaniu ich w strukturę budowlaną mostka. Konieczny będzie zatem demontaż kamiennych płyt wykładziny oraz wykonanie izolacji, a następnie wykonanie systemu odprowadzenie wód opadowych. Rozważyć należy kwestię układu płyt po remoncie. Obecny wydaje się być dość przypadkowy i chaotyczny, na pewno nie oryginalny. Wyremontować należy również elewacje i sklepienie arkady, pełnej konserwacji poddać kamieniarkę balustrady.

Program prac - zabiegi w kolejności wraz z technologią wykonania
Prace badawcze i dokumentacyjne

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazującej stan obiektu po ich zakończeniu.

2. Uzupełnienie kwerend w niezbędnym zakresie: archiwalnej, ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistycznej.

4. Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych przy obiekcie, na tej podstawie opracowanie konserwatorskiego stanu badań.

5. Szczegółowe oględziny mające na celu wytypowanie najwłaściwszych miejsc do pobrania próbek do badań.

a. Wykonanie badań konserwatorskich: 

b. analizy petrograficznej,

c. określenia cech fizycznych kamienia tj. porowatość i nasiąkliwość,

d. stopnia zasolenia,

e. skuteczności preparatów do dezynfekcji,

f. metodyki oczyszczania,

g. badanie właściwości zapraw przeznaczonych do uzupełniania ubytków kamienia w odniesieniu do właściwości materiału oryginalnego.

6. Wykonanie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Schemat postępowania konserwatorskiego
ELEMENTY KAMIENNE BALUSTRADY, GZYMSU I ARCHIWOLTY MOSTKA
1. Wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem o silnym działaniu biobójczym oraz metodą wytypowaną na podstawie badań [np. 2% roztwór alkoholowy preparatu Lichenicida 264 (Bresciani); 7%-10% roztwór wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess)].

2. Próby oczyszczania powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień w zależności od ich charakteru – składu, grubości, spoistości z podłożem. Preferowane będą metody ograniczające działania mechaniczne oraz zastosowanie wody. Proponuje się wykorzystanie jako metody zasadniczej ablacji laserowej, która jest metodą bezkontaktową. Odpowiednio dobrane parametry wiązki lasera ( typu Q-switch o  czasie trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; możliwości regulowania gęstości energii w przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; możliwości regulacji dł. fali: 532 i 1064 nm), biorąc pod uwagę stopień dezintegracji powierzchni kamienia oraz charakter dekoracji (subtelny relief tralek), gwarantują bezpieczeństwo oczyszczanej powierzchni. Metoda ablacji laserowej daje również konserwatorowi szerokie możliwości wyboru stopnia doczyszczenia powierzchni kamienia. 

3. Jako metody komplementarne, wspomagające proces oczyszczania w trudnych przypadkach i miejscach bez dekoracji rzeźbiarskiej (np. podwaliny, nakrywy, gzyms i archiwolta  arkady) należy wypróbować: 

a. metody mechaniczne: strumieniowo-ścierną (mikropiaskowanie), strumieniowanie parą wodną podawaną pod ciśnieniem, ewentualnie ze wspomaganiem precyzyjnych narzędzi konserwatorskich: sztyftów z włókna szklanego, skalpeli, frezów dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z węglanem amonu (5-7%) , kwaśnym węglanem amonu (5-7%).

4. Mechaniczne usunięcie wtórnych spoin oraz uzupełnień precyzyjnymi narzędziami konserwatorskimi (dłutka, frezy i narzędzia dentystyczne, skalpele). 

5. Mechaniczne usunięcie zasolonych i zawilgoconych wypraw tynkarskich, łat i spoin w obrębie sklepienia i elewacji arkady pod schodami.

6. Częściowy demontaż niektórych obluzowanych elementów – tralek, elementów nakryw.

7. Usunięcie ewentualnych wtórnych, silnie skorodowanych kotwień. W miejscach, w których wiązałoby się to z ryzykiem uszkodzenia obiektu – oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie werniksem na bazie żywic akrylowych z dodatkiem inhibitora korozji Incral 44 (stopy miedzi) lub powłoką farby Zinga i Tikkurila Everal (stopy żelaza).  Łączenia i dyble będące stopami żelaza a tkwiące w kamieniu, do których dostęp narzędzia bez uszkodzenia kamienia byłby niemożliwy, należy zabezpieczyć preparatem FerroGard 903+ (Sika) wprowadzonym strzykawką.

8. Wstępna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podłoża za pomocą estrów kwasu krzemowego o właściwościach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers).

9. Oczyszczanie docelowe powierzchni elementów kamiennych metodami komplementarnymi, wytypowanymi podczas prób w zależności od rodzaju zanieczyszczenia i osiąganego rezultatu: 

a. usuwanie mikroorganizmów z całej powierzchni kamienia oraz szczelin i pęknięć strukturalnych { np.10% roztworem preparatu Preventol RI80 (Lanxess) spłukiwanym strumieniem pary wodnej podawanej pod ciśnieniem oraz gorącej wody], 

b. usuwanie lokalnych grubych nawarstwień gipsowych roztworem kwaśnego węglanu amonu (5-7%) spłukiwanego gorącą wodą i wyprowadzanego do okładów z ligniny. Doczyszczanie skalpelami, frezami dentystycznymi lub metodą strumieniowo-ścierną z zastosowaniem mikropiaskarki stosowanymi naprzemiennie,

c. właściwe oczyszczanie całej powierzchni metodą ablacji laserowej.

10. Odsolenie miejsc wykazujących podwyższoną zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie metodą migracji do rozszerzonego środowiska za pomocą okładów odsalających z ligniny, pulpy celulozowej albo gotowej mieszanki Entsalzungkompresse firmy Remmers.

11. Właściwe wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem KSE 100 (Remmers), a następnie KSE 300 (Remmers).

12. Klejenie elementów kamienia za pomocą masy żywicznej na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem wypełniacza. W miejscach osłabionych wprowadzenie kotew nierdzewnych.

13. Ponowny montaż elementów zdemontowanych z zastosowaniem nierdzewnych kotew wklejanych na żywicę epoksydową (np. firmy Fisher lub Hilti).

14. Wypełnianie drobnych szczelin i pęknięć mineralnymi masami iniekcyjnym np. metodą zastrzyków z płynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M (CTS).

15. Uzupełnienie ubytków masą mineralną opracowaną na podstawie badań laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; ewentualnie gotowymi masami typu Restauriermörtel (Remmers). Przed nałożeniem masy duże ubytki należy uprzednio uzbroić tworząc stelaże z materiałów nierdzewnych; w przypadku dużych ubytków o charakterze konstrukcyjnym wykonanie fleków w kamieniu naturalnym.

16. Wypełnienie spoin masami mineralnymi, w tym w miejscach narażonych na zawilgocenie elastycznymi masami odpornymi na ciśnienie hydrostatyczne – np. Funcosil ECC Fugenmörtel (Remmers).

17. Scalanie uzupełnień odbiegających kolorystycznie od barwy kamienia, metodą naśladowczą plamą, farbą wapienną Romanit-Volltonfarben (Keim).

18. Końcowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementów wytypowanym na podstawie prób preparatem hydrofobowym (np. Funcosil FC, SL firmy Remmers).

19. Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie wodą opadową (np. Biotin R lub Lichenicidae 264 firmy C.T.S.).

REMONT NAWIERZCHNI
1. Demontaż płyt i przeniesienie ich do pracowni konserwatorskiej w celu poddania zabiegom konserwatorskim: dezynfekcji i oczyszczeniu.

2. Mechaniczne usunięcie zdegradowanych warstw podkładowych.

3. Wykonanie nowego podłoża (………………………………………..).

4. Wykonanie izolacji na powierzchni płyty mostka z fasetą wyłożoną na podwalinę balustrady (…………………………………….).

5. Ułożenie warstwy zaprawy drenarskiej (……………………………) ( ok.10 cm).

6. Ułożenie wykładziny kamiennej z wykorzystaniem materiału zabytkowego oraz odpowiednio dobranego nowego na uzupełnienie (……………………………………………………) w uzgodnieniu z WKZ  z zastosowaniem spoin drenarskich.

KONSERWACJA PARTII TYNKOWANYCH
1. Wykonanie dezynfekcji tynków odpowiednio dobranym preparatem metodą natrysku.

2. Wykonanie prób oczyszczania tynków w sposób nie naruszający licowej warstwy oraz faktury  tynków:

3. strumieniowanie parą wodną pod ciśnieniem ( z ewentualnym dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych),

4. delikatne mikropiaskowanie z zastosowaniem  odpowiednio dobranych kruszyw.

5. Mechaniczne usunięcie nieestetycznych uzupełnień, łat oraz partii całkowicie zdezintegrowanych, zasolonych i zawilgoconych.

6. Wykonanie lokalnych napraw podłoża konstrukcyjnego  po odbiciu tynków poprzez:

a.  odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metodą natrysku,

b. usunięcie luźnych spoin muru metodą mechaniczną,

c. W zależności od potrzeb przemurowanie cegłą o parametrach zbliżonych do cegły oryginalnej układaną na zaprawę wapienno-trasową,

d. uzupełnienie spoin muru zaprawą wapienno-trasową,

e. lokalnie wzmocnienie odsłoniętych partii cegieł.

7. Konsolidacja i wzmocnienie osłabionych i rozwarstwionych partii tynków oryginalnych metodą zastrzyków podtynkowych z zastosowaniem koloidalnego roztworu wodorotlenku wapnia (CaLoSiL E-25 IBZ Freiberg) oraz wapiennych mas iniekcyjnych PLM-M (C.T.S.).

8. Uzupełnienie ubytków tynków odpowiednio dobraną masą mineralną zbliżoną składem i właściwościami do tynku oryginalnego , w sposób imitujący technikę oraz efekt końcowy jak tynk oryginalny (cyklinowanie). Tynk do uzupełnień powinien być barwiony w masie i posiadać odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten proponuje się wykonać w technologii zapraw wapiennych firmy Keim. Po naniesieniu warstwy obrzutki wapiennej, jako mostek szczepny, przy zastosowaniu materiału NHL-Kalkputz-Fein, zachowując odpowiednią przerwę technologiczną, należy zaaplikować w kilku warstwach barwioną w masie zaprawę wapienną NHL-Kalkputz-Grob, która jest suchą zaprawą tynkarską na bazie piasku, wapna (naturalne, białe wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatków poprawiających urabialność i wiązanie, o frakcji od 0,1 do 3,0 mm (producent dopuszcza możliwość modyfikowania gotowej zaprawy kruszywem, identycznym z znajdującym się w materiale oryginalnym).

9. Wyrównanie chłonności podłoży – oryginalnego i uzupełnianego poprzez położenie paroprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, np. KEIM Fixativ przy pomocy którego można regulować, względnie redukować, ich chłonność lub utrwalenie. Skrzemionkowany KEIM Fixativ nie jest rozpuszczalny w podłożu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalność oraz duża stabilność w każdych warunkach atmosferycznych

10. Laserunkowe scalenie kolorystyczne farbami zolowo-krzemianowymi – lokalnie lub całej powierzchni, przy użyciu np. farby Restauro-Lasur założonej w jednej lub kilku warstwach przy zachowaniu efektu estetycznego charakteru starych tynków. Stosując laserunkową farbę zolowo-krzemianową, możliwe jest wydobycie faktury oraz pogłębienia (przełamania) koloru, co pozwoli scalić różnice odcieni istniejących oryginalnych i nowych wypraw tynkarskich oraz osiągnąć zamierzony efekt estetyczny.  Konieczne uprzednie wykonanie prób.

(…………………………………………………………………………)
4. Dane o wpływie na środowisko

Roboty konserwatorskie i budowlane przy rewaloryzacji elewacji , naprawie balkonów, wymianie i konserwacji zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:
· szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektro-magnetycznych,
· hałas i drgania,
· zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami,
· zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

Program robót przewiduje niewielkie roboty rozbiórkowe. Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych pryzmach i pojemnikach i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji państwowej.

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont istniejących elewacji frontowej i od strony podwórza  mający na celu ich rewaloryzację.

Zakres robót remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac konserwatorskich oraz związanych z nimi robót budowlanych.

Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest  Zamek w Gołuchowie w zakresie prac remontowo- konserwatorskich opisanych w projekcie.
Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

W rejonie obiektu nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

Roboty mogące stwarzać zagrożenie

Roboty konserwatorskie i związane budowlane przy rewaloryzacji elewacji  nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska.

Wymagane przygotowanie pracowników do robót

Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z projektem Wykonawcy, z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

Do robót stosować rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcją montażu.

UWAGI   KOŃCOWE
1. Ostateczna ocena zakresu i rodzaju niezbędnych prac konstrukcyjnych zostanie sprecyzowana po zapoznaniu się z wynikami  monitorowania ruchów obiektu ,po zapoznaniu się z wynikami badań gruntu w okolicach odspojonej przypory i ewentualnym opracowaniu ekspertyzy konstrukcyjnej.
2. Z uwagi na brak możliwości dokonania wielu odkrywek w trakcie opracowania projektu, warunkiem prawidłowej realizacji prac będzie wyłonienie przez Zamawiającego nadzoru autorskiego i konserwatorskiego, który równolegle do prac wykonawczych rozwiązywać będzie bieżące problemy projektowe i konserwatorskie.
(…………………………………………………)
� Rysunki projektowe zachowane w zbiorach WUKZ w Poznaniu


� O tym Kąsinowska 1993, s. 105-125


� Kondziela 1993, s. 129


�  Kąsinowska 1993, s. 328


� Kąsinowska 1993, s. 329


� Kondziela 1982, s. 129-130


� Kondziela 1982, s. 135


� Kondziela 1982, s. 135


� Opis za: Kondziela 1982, s. 132-133





� Walter F., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Warszawa 1966







