Załącznik nr 7 do SWZ nr AZ.281.2.9.2022

Umowa nr AZ.281.2.9.2022 – wzór umowy

Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu …………………………………….. pomiędzy:

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 26/92, NIP 777-00-06-321, REGON 000275978,

reprezentowanym przez:

Tomasza Łęckiego – Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

przy kontrasygnacie - Agnieszki Orchowskiej - Głównego Księgowego Muzeum Narodowego w Poznaniu

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...............................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- zadanie częściowe nr 1 - wykonania wielobranżowego projektu uzupełniającego projekt pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń oraz docieplenie połaci dachowych budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu”, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1a do niniejszej umowy,

- zadanie częściowe nr 2 – wykonania aktualizacji (tj. dostosowania projektu do aktualnych przepisów, zmiany funkcji niektórych pomieszczeń, doprojektowania w zakresie instalacji klimatyzacji, architektury i konstrukcji budynku) projektu pn. „Kamienica przy ul. Klasztornej – Przebudowa budynku biurowego”, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1c do niniejszej umowy.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- projekt pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń oraz docieplenie połaci dachowych budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu” autorstwa Pracowni MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI stanowiący załącznik nr 1b do SWZ nr AZ.281.2.9.2022,

- projekt pn. „Kamienica przy ul. Klasztornej – Przebudowa budynku biurowego” autorstwa Pracowni MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI stanowiący załącznik nr 1d do SWZ nr AZ.281.2.9.2022,

- plik Muzeum mieszkańców - wytyczne_14. 04. 22_MMB.docx, stanowiący załącznik nr 1e do SWZ nr AZ.281.2.9.2022,

- archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) z 2003 roku dla kamienicy przy ul. Klasztornej, stanowiący załącznik nr 1f do SWZ nr AZ.281.2.9.2022

- Archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) dla kamieniczek przy Starym Rynku 42 i 43 stanowiący załącznik nr 1g do SWZ nr AZ.281.2.9.2022.

- Zakres opracowania projektowego dla zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2:

- Projekt Budowlany, w tym Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno – Budowlany (PAB), Program Prac Konserwatorskich (PPK) oraz Projekt Techniczny (PT) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020, poz. 1609). Projekt budowlany należy przygotować w ilości: 5 kompletów w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały wytworzone oraz w pdf.

- Projekt Wykonawczy (PW) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2454). Projekt należy przygotować w ilości: 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały wytworzone oraz w pdf.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2454). Specyfikację należy przygotować w ilości: po 1 egzemplarze w formie pisemnej dla każdej z branż oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały wytworzone oraz w pdf.

- Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2458). Kosztorys inwestorski należy przygotować w ilości: po 1 egzemplarzu  w formie pisemnej dla każdej z branż i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały wytworzone oraz w pdf.

- Przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454). Przedmiar należy przygotować w ilości: po 1 egzemplarzu w formie pisemnej dla każdej z branż oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, w którym zostały wytworzone oraz w pdf.

- Zamawiający dopuszcza możliwość opracowania Projektu Technicznego w standardzie Projektu Wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań i dokumentowania uzgodnień.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisania przedmiotu umowy, w tym proponowanych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

- Wykonawca może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i kryteria stosowane w celu oceny równoważności, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotu zamówienia nie można, z przyczyn obiektywnych, opisać w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały.

§ 2

Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

Zadanie częściowe nr 1:

- wykonanie Projektu Budowlanego, w tym: Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), Projektu Architektoniczno – Budowlanego (PAB), Program Prac Konserwatorskich (PPK), Projektu Technicznego (PT), Projektu Wykonawczego (PW),  STWiOR, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – od daty podpisania niniejszej umowy do 15 października 2022 r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę – do 30 stycznia 2023 r.

Zadanie częściowe nr 2:

- wykonanie aktualizacji Projektu Budowlanego, w tym: Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), Projektu Architektoniczno – Budowlanego (PAB), Programu Prac Konserwatorskich (PPK), uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – od daty podpisania umowy do 30 września 2022 r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę – do 15 grudnia 2022 r.

- wykonanie aktualizacji Projektu Technicznego (PT), Projektu Wykonawczego (PW),  STWiOR, kosztorysu inwestorskiego, przedmiotu robót – do 15 lutego 2023 r.

§ 3

Wynagrodzenie

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: …………………… netto (słownie: ………………), ……………….. brutto (słownie: …………………………), w tym za:

- wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego projekt pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń oraz docieplenie połaci dachowych budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu”: ………………… netto (słownie: …………………..), ……………………. brutto (słownie: ………………….).

- wykonanie aktualizacji projektu pn. „Kamienica przy ul. Klasztornej – Przebudowa budynku biurowego” ………………… netto (słownie: …………………..), ……………………. brutto (słownie: ………………….).

§ 4

Rozliczenie wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego projekt pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń oraz docieplenie połaci dachowych budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu” nastąpi na podstawie dwóch faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę:

- pierwsza faktura VAT w wysokości stanowiącej 98% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1) niniejszej umowy, tj. w wysokości ……………. netto (słownie: …………………), ………………………. brutto (słownie: …………………..), po wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie i terminie określonym w § 2 pkt. 1) niniejszej umowy,

- drugą fakturę VAT w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1) niniejszej umowy, tj. w wysokości ………………….. netto (słownie: ………………….), ………………….. brutto (słownie: ……………………….) po uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 2 pkt. 2) niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji projektu pn. „Kamienica przy ul. Klasztornej – Przebudowa budynku biurowego” nastąpi na podstawie trzech faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę:

- pierwsza faktura VAT w wysokości stanowiącej 35% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 2) niniejszej umowy, tj. w wysokości ……………. netto (słownie: …………………), ………………………. brutto (słownie: …………………..), po wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie i terminie określonym w § 2 pkt. 3) niniejszej umowy,

- druga faktura VAT w wysokości stanowiącej 5% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 2) niniejszej umowy, tj. w wysokości ………………….. netto (słownie: ………………….), ………………….. brutto (słownie: ……………………….) po uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 2 pkt. 4) niniejszej umowy.

- trzecia faktura VAT w wysokości stanowiącej 60% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 2) niniejszej umowy, tj. w wysokości ……………. netto (słownie: …………………), ………………………. brutto (słownie: …………………..), po wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie i terminie określonym w § 2 pkt. 5) niniejszej umowy.

- Podstawą zapłaty za faktury VAT będą:

dla zadania częściowego nr 1:

- bezusterkowy częściowy protokół odbioru usługi podpisany przez osoby, o których umowa w § 7 niniejszej umowy, wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 pkt. 1) niniejszej umowy,

- bezusterkowy końcowy protokół odbioru usługi podpisany przez osoby, o których umowa w § 7 niniejszej umowy, wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 pkt. 2) niniejszej umowy,

dla zadania częściowego nr 2:

- bezusterkowy częściowy protokół odbioru usługi podpisany przez osoby, o których umowa w § 7 niniejszej umowy, wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 pkt. 3) niniejszej umowy,

- bezusterkowy częściowy protokół odbioru usługi podpisany przez osoby, o których umowa w § 7 niniejszej umowy, wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 pkt. 4) niniejszej umowy

- bezusterkowy końcowy protokół odbioru usługi podpisany przez osoby, o których umowa w § 7 niniejszej umowy, wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 pkt. 5) niniejszej umowy,

- Termin płatności za faktury VAT wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Płatność dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT.

§ 5

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot niniejszej umowy na okres do czasu upływu terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony niniejszej umowy bezusterkowych końcowych protokołów odbiorów usługi bądź podpisania jednostronnego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru usługi zgodnie z postanowieniami  § 8 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.

- O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wzywając Wykonawcę do usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie uwzględniającym złożoność wady.

- W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi  przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu karom umownym, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dodatkowo Zamawiający ma prawo usunąć wady lub zamówić  ich usunięcie u osoby  trzeciej,  obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 punkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062),  w szczególności do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części, określonej w § 1 niniejszej umowy, które polegać będzie na:

- realizacji prac budowlano – montażowych na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części,

- wykorzystaniu dokumentacji projektowej w toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

- prezentacji dokumentacji projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji,

- wprowadzaniu do pamięci komputera, przetwarzaniu na technikę cyfrową i zwielokrotnianiu na dowolne cele,

- wprowadzaniu zmian do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, określona w § 1 niniejszej umowy (jako całość i jako osobne elementy) będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

- W związku z roszczeniem osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, m.in. praw autorskich związanych z wykorzystaniem przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy  określonego w § 1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a odpowiedzialność Zamawiającego jest wyłączona. Wykonawca zobowiązuje się także do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, a wynikającego z okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz poniesienia wszelkich kosztów wszczętych postępowań.

- Uprawnienie Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady prawne dokumentacji projektowej lub ich części wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 50 lat od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Maciej Kaleta, starszy specjalista ds. inwestycji, tel. 61/856-81-14, e-mail: m.kaleta@mnp.art.pl .

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest .............................................., tel. …………………….., e-mail………………………. .

§ 8

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru przedmiotu niniejszej umowy dokonają osoby, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy na zasadach przewidzianych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań.

- Gotowość do przekazania wykonanego przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości email na adres mailowy: m.kaleta@mnp.art.pl i otrzymując potwierdzenie Zamawiającego lub zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy.

- Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usługi do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot niniejszej umowy nie jest  gotowy do odbioru z powodu jego niezakończenia lub wystąpienia wad, Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Za dzień faktycznego obioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej umowy bezusterkowego protokołu odbioru.

- W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołu odbioru, Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę zapis ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% całkowitego  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstąpienia wynikającego z treści § 10 ust. 1 lit. a), b) i § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad z tytułu dzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady – 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy,

- W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji umowy, wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, usuwaniu wad z tytułu dzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo do zlecenia rozpoczęcia realizacji umowy, wykonania przedmiotu niniejszej, usunięcia wad z tytułu dzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce do czasu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez osobę trzecią.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania niniejszej umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129),

- Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129),

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- w razie nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy, wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, usuwaniu wad z tytułu dzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca nie zaprzestał wadliwego i sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 i § 10 ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dokończonej części przedmiotu niniejszej umowy, która została potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Postanowienia § 8 ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przy współudziale Zamawiającego do sporządzenia protokołu zaawansowania wykonania niniejszej umowy. Postanowienia § 8 ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy w przypadkach zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2002 nr 200, poz. 1679),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U 2018, poz. 2215)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy mowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenie za pracę (tj. Dz. U. 2002 nr 200, poz. 1679). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U 2018, poz. 2215). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje zmianę terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

- zwłoki lub opóźnienia organów administracji w wydawaniu decyzji, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części zgodnie ze standardami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr AZ.281.2.9.2022.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wniosek winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374).

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, ust.  7 i ust. 10 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, terminu wykonania niniejszej umowy  należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiającego.

§ 12

Podwykonawcy

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu niniejszej umowy podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację niniejszej umowy, jeżeli są już znani.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, których dane osobowe podał lub poda Zamawiającemu, w związku z przedstawieniem oferty i zawarciem niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe podał Wykonawcy w związku z zawarciem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że wypełniono względem niego obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, poprzez wskazanie mu miejsca, gdzie znajdują się wymagane w tych przepisach informacje. Miejscem tym jest strona internetowa Zamawiającego www.mnp.art.pl (zakładka „ochrona danych osobowych”).

- Strony oświadczają, że osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostaną poinformowane o treści niniejszego paragrafu umowy. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów (Zamawiającego i Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane osobowe uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy będą przetwarzane z jego strony przez upoważnione do tego osoby.

§ 14

Przeniesienie praw i obowiązków

Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może być dokonywane wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane:

- w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony lub

- w formie elektronicznej w postaci aneksu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski związane z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają:

  - formy pisemnej i będą doręczone drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:

- Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Sekcja Zamówień Publicznych, Al. Marcinkowskiego 9, 61 -745 Poznań;

- Wykonawca:.................................................................................................................................

lub

  - formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z wyłączeniem zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy i będą przesłane na niżej wskazane adresy mailowe:

        - Zamawiający: m.kaleta@mnp.art.pl

        - Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………..

- Każda Strona zawiadomi drugą Stronę o zmianie adresu pocztowego i adresu mailowego w jeden z powyżej opisanych sposobów, w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia przekazane na dotychczasowe adresy uważane będą za skutecznie doręczone.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem przez Strony umowy.

- Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu kodeksu cywilnego, wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

- W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreslić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Ust. 7 i 8  dot. jeśli umowę zawarto w formie elektronicznej.