Załącznik nr 9 do SWZ

Umowa  nr AZ.281.5.2021 (wzór)

Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu …………….. pomiędzy:

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,  61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9,wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem  RIK 26/92, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 777-00-06-321 oraz posiadającym REGON 000275978,

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

Tomasza Łęckiego - Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

przy kontrasygnacie - Agnieszki Orchowskiej - Głównego Księgowego Muzeum Narodowego w Poznaniu

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie etalażu wraz z oświetleniem do ekspozycji stałej Muzeum Historii Miasta Poznania zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia AZ.281.5.2021 oraz „ Zestawieniem elementów ekspozycji stałej Muzeum Historii Miasta Poznania (kosztorysem)” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Czynności montażu ekspozytorów w przestrzeni muzealnej wykonywać będą osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.

- Wykonawca/Podwykonawca  złoży oświadczenie w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, że osoby wykonujące czynności montażu ekspozytorów w przestrzeni muzealnej są i będą w toku realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności montażu ekspozytorów w przestrzeni muzealnej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów wskazanych przez Zamawiającego określonych w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z zatrudnianiem tych osób.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w dwóch etapach,  w terminach:

- I etap – do 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, obejmujący 50 % +/- 5% wykonania etalażu wraz z oświetleniem, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

- II etap -  do 2 miesięcy po wykonaniu I etapu, obejmujący pozostałą część przedmiotu umowy,

w zakresach określonych w § 6  ust 3 niniejszej umowy.

- Terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy określone  w ust. 1 powyżej  mogą  zostać przedłużone o czas trwania zdarzenia spowodowanego  poniższymi okolicznościami:

- utrudnieniami w pozyskaniu przez Wykonawcę sprzętu lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na stan i skutki epidemii koronawirusa,

- zagrożenie terminowego wykonania przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego.

- Strona, która wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy o czas trwania zdarzeń wynikających z okoliczności określonych w ust. 2 lit. a) i b) powyżej, uczyni to w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  w terminie najpóźniej 5 dni od wystąpienia tych zdarzeń wraz z podaniem uzasadnienia oraz określeniem przyczyn uniemożliwiających  zachowanie ustalonego terminu.

§ 3

Wynagrodzenie

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ……….zł netto (słownie ………………………. zł); ……………..zł brutto (słownie: ………………………….zł), w tym:

- wynagrodzenie za I etap – określone zgodnie z § 6 ust 3 niniejszej umowy,

- wynagrodzenie za II etap – będące różnicą między całkowitym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem za I etap

§ 4

Rozliczenie wynagrodzenia

- Zapłata całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odpowiednio odbioru I albo II etapu i podpisaniu przez strony bezusterkowych protokołów odbioru.

- Termin płatności faktur VAT wynosi do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Płatność dokonana zostaniew formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturach VAT.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- …………………………………………….

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru I i II etapu dokonają dwie spośród trzech osób o których  mowa w § 5 niniejszej umowy.

- Gotowość do odbioru I i II etapu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu doręczając zgłoszenie w formie pisemnej na adres Zmawiającego (sekretariat) lub przesyłając skan zgłoszenia na adresy mailowe: a.kunicka@mnp.art.pl , m.mrugalska@mnp.art.pl, h.sieg@mnp.art.pl

i otrzymując chociaż jedno potwierdzenie od Zamawiającego otrzymania zgłoszenia.

- Do zgłoszenia odbioru I etapu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Zestawienie elementów I etapu (kosztorys)” o wartości 50 % +/- 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy sporządzone w oparciu o załącznik nr 2 „Zestawienie elementów ekspozycji stałej MHMP (kosztorys)”. Zakres odbioru etapu II będzie dopełnieniem wykonania całego „Zestawienia elementów ekspozycji stałej MHMP.

- Zamawiający  ma prawo dokonać odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Odbiór I i II etapu nastąpi w Muzeum Historii Miasta Poznania.

- Jeżeli w toku wykonywania czynności odbioru zostaną wykryte wady, Zamawiający po sporządzeniu protokołu wskazującego wady wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad przez Wykonawcę procedura odbioru ulegnie powtórzeniu odpowiednio na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru I bądź II etapu równoznaczne jest z wykonaniem przez Wykonawcę I bądź II etapu w dacie sporządzenia protokołu.

- W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołów odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, § 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …..  miesięcznej  gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowych protokołów odbiorów bądź w przypadku jednostronnego sporządzenia protokołu zgodnie z § 6 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.

- O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi  przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  Zamawiający ma prawo usunąć wady lub zamówić  ich usunięcie u osoby  trzeciej,  obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W  przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu karom umownym, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. § 9 ust.1 lit. c niniejszej umowy) oraz w § 9 ust 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 3 niniejszej umowy,

  - za każdy dzień  zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 3 niniejszej umowy,

  - za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad  w okresie gwarancji i rękojmi – 0,1 %  całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

  - za każdy dzień zwłoki  w złożeniu oświadczenia o którym mowa w § 1 ust.3 niniejszej umowy – 200 zł,

  - za każdy przypadek niezatrudnienia osób na podstawie  umowy o pracę,  wykonujących czynności montażu ekspozytorów w przestrzeni muzealnej  – 1 000 zł,

- Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w ustępie 2 powyżej, z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy.

§9

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający zastrzega sobie  prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach:

- stwierdzenia wad  nie nadających się do usunięcia, jeżeli mogą one uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w  §8 ust.2 lit. a,

- określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności gdy Wykonawca nie przystąpi  lub będzie pozostawał w zwłoce w realizacji niniejszej umowy, przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w §8 ust.2 lit. a,

- zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu i wtedy może to uczynić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

        - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

        - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

        - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d pkt 1, Zmawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach o których mowa w  ust. 1 lit. d powyżej, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę  postanowień niniejszej umowy dotyczącej zmiany wynagrodzenia wynikającego ze zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki VAT może nastąpić tylko w drodze nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685).

§ 11

Postanowienia końcowe

- Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może być dokonywane wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez  strony, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  powszechnie obowiązujące.

- Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą doręczone drugiej stronie przez posłańca, pocztą kurierską, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:

- Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9,  61 – 745 Poznań;

- Wykonawca: ……………………..

- Każda Strona zawiadomi drugą Stronę o zmianie adresu w jeden z powyżej opisanych sposobów, w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia przekazane na dotychczasowy adres uważane będą za skutecznie doręczone.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  1  egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                    				        WYKONAWCA