AZ.281.37.U.2021 - Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Poznaniu                                                                                                                     Poznań, 13.07.2021r.

Al. Marcinkowskiego 9

61-745 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Muzeum Narodowe w Poznaniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w piwnicach kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”- znak sprawy AZ.281.37.U.2021

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr  1 do zapytania

- Materiały stanowiące podstawę wykonania dokumentacji projektowej, w tym ekspertyza dotycząca przyczyn zawilgocenia murów dostępne są pod linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a8iXG7CCFCtd3oy

- Termin:

- wykonanie  dokumentacji  – od dnia zawarcia umowy do 29.10.2021 r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę – do 28.01.2022 r.

- sprawowanie nadzoru autorskiego – w zależności od prac realizacyjnych, w ciągu trzech lat.

- Płatność:

- trzy faktury,  płacone przelewem  na rachunek bankowy wskazany w fakturach,  w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionych i doręczonych do siedziby Zamawiającego:

- pierwsza faktura za wykonanie dokumentacji projektowej – płatna  w wysokości określonej w ofercie minus 615  zł brutto

- druga faktura za uzyskanie pozwolenia na budowę – płatna w wysokości 615 zł brutto

- trzecia faktura – za sprawowanie nadzoru autorskiego, w wysokości określonej w ofercie płacona na podstawie odrębnej umowy zawartej na etapie realizacji.

- Zamawiający wymaga

- udzielenia gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową do czasu upływu okresu gwarancji i rękojmi robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

- aby przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty na rachunek 30 1130 1088 0001 3026 9720 0010 Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia zespół osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do projektowania.

- Opis kryteriów wyboru oferty: cena 100%

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz przesłać za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres mailowy a.szymanska@mnp.art.pl w terminie do dnia 20.07.2021r. do godziny 11.00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem a Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Informacja o nieudzieleniu zamówienia zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania (szczególnie odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Wykonawców pytania, informacja o wyniku postępowania) udostępnione zostaną na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.mnp.art.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe

……………………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

Załączniki

- Opis przedmiotu zamówienia, w tym materiały dostępne pod linkiem https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a8iXG7CCFCtd3oy

- Formularz ofertowy

- Inf. RODO